ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02/2026

Sumário

1.INTRODUÇÃO...........................................................................................................................................................3

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 18º, §1º, INCISO “I”)............................................................................................5

3. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (art. 18º, §1º, INCISO “II”) ....................................................................6

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “III”) .......................................6

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (art. 18º, §1º, INCISO “III”) ...................................................................8

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (art. 18º, §1º, INCISO “V”) ...............................................................................................................9

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “VI”) ..............................................10

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18º, §1º, INCISO “VII”) ...............................................11

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “VIII”)........11

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18º, §1º, INCISO “IX”)...............................12

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (art. 18º, §1º, INCISO “X”).............................................................................................................13

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18º, §1º, INCISO “XI”)...................14

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18º, §1º, INCISO “XII”)................................14

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “XIII”)..........................................................................................................................................................................15

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como finalidade apresentar os elementos técnicos, justificativas e requisitos necessários para a contratação de empresa especializada visando à execução da obra remanescente de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I, localizada no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, na Rua dos Artistas, nº 1220, no município de Rondonópolis – MT. Este documento constitui etapa inicial e essencial da fase de planejamento, subsidiando a adequada definição do objeto a ser contratado e orientando a tomada de decisões de forma eficiente, transparente e alinhada ao interesse público.

A presente intervenção refere-se à retomada e conclusão de obra anteriormente iniciada, cuja paralisação comprometeu a disponibilização de infraestrutura adequada à prestação dos serviços de saúde. A conclusão da unidade visa ampliar e qualificar a oferta de atendimento à população local, contribuindo para a descentralização dos serviços, melhoria do acesso da comunidade aos atendimentos básicos e fortalecimento da atenção primária à saúde, considerando que a Unidade Básica de Saúde (UBS) constitui a principal porta de entrada do sistema público de saúde.

O empreendimento será executado em conformidade com as normas técnicas vigentes, observando os princípios de acessibilidade, segurança, funcionalidade e sustentabilidade. A conclusão da UBS proporcionará melhores condições de trabalho às equipes de saúde, maior eficiência no atendimento à população e a adequada utilização dos recursos públicos, garantindo a entrega de um equipamento essencial compatível com as demandas identificadas por meio de levantamentos técnicos e das necessidades da comunidade local.

I. OBJETO DO ESTUDO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a análise da viabilidade para a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no Município de Rondonópolis – MT, localizada no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória. A unidade de saúde tem por finalidade ampliar a capacidade de atendimento à população, ofertando serviços básicos de saúde aos moradores do referido bairro e áreas adjacentes.

A solução proposta contempla a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da unidade, com a implantação e/ou finalização de ambientes adequados às atividades assistenciais e administrativas, incluindo CME, sala de expurgo, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência (PCD), copa, Depósito de Material de Limpeza (DML), sala de curativos, consultório odontológico, consultório médico, consultório de enfermagem, sala de inalação e recepção, garantindo o atendimento integral às necessidades da atenção primária em saúde.

A obra envolverá a execução e/ou complementação da infraestrutura existente, incluindo instalações hidráulicas e elétricas, esquadrias, sanitários, divisórias, revestimentos, pintura geral e demais sistemas construtivos necessários à plena funcionalidade da edificação, bem como a adoção de soluções que assegurem acessibilidade, segurança dos usuários e conforto ambiental, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

A conclusão da Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória tem como objetivo ampliar e qualificar o atendimento à população, proporcionando melhores condições de acesso aos serviços de saúde, adequação dos espaços às equipes multiprofissionais e fortalecimento da rede de atenção básica, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade atendida.

ll. LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

A obra sera executada no Municipio de Rondonopolis-MT, na Rua dos Artistas, N° 1220, no Bairro Jardim Nossa Senhora Glória. O terreno destinado à construção da possui uma área total de 600,00 m².

A área esta situada na coordenada geografica 16°26'31.40"S  54°37'53.54"O, em região de fácil acesso e integrada à malha urbana local.

Figura 1 – Localização da construção UBS.

Fonte: Google Maps, 2025.

III. NATUREZA E FINALIDADE DO OBJETO CONTRATUAL

O presente Estudo Técnico Preliminar trata da contratação de obra pública para a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no município de Rondonópolis – MT, localizada no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória. A edificação visa à ampliação e qualificação da rede municipal de atenção básica à saúde, garantindo a adequada prestação dos serviços à população.

Nos termos do Art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, caracteriza-se como obra toda atividade que implica intervenção no meio ambiente, mediante um conjunto harmônico de ações que resultam na inovação do espaço físico ou na alteração substancial das características originais de bem imóvel. No presente caso, a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão da unidade enquadra-se como obra, tendo em vista a necessidade de intervenção direta na edificação existente para sua plena funcionalidade.

Dessa forma, considerando que o objeto consiste na conclusão de uma edificação, englobando serviços integrados de engenharia, tais como estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, acessibilidade, entre outros, conclui-se que a contratação se enquadra como obra de engenharia.

Ressalta-se que, embora envolva a atuação de profissionais habilitados e a execução de serviços técnicos especializados, tais atividades são inerentes e indissociáveis à execução da obra, não caracterizando, portanto, um serviço especial de engenharia autônomo.

Portanto, a natureza do objeto é classificada como obra de engenharia, tendo como finalidade a conclusão de uma unidade de saúde adequada, funcional e eficiente, apta a atender às demandas da população e contribuir para o fortalecimento dos serviços públicos de atenção básica no município.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 18º, §1º, INCISO “I”)

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 9°, inciso I da IN 58/2022).

A presente contratação tem como objeto a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no Município de Rondonópolis – MT, localizada no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, com a finalidade de ampliar e qualificar a rede de atendimento, promovendo uma resposta mais eficiente às necessidades de saúde da população local.

Dessa forma, a contratação se mostra necessária e estratégica, tendo em vista a necessidade de conclusão de uma infraestrutura já iniciada e atualmente indisponível para atendimento. A finalização da unidade assegurará maior resolutividade dos serviços, melhoria no fluxo de pacientes e qualificação do cuidado prestado, fortalecendo o sistema municipal de saúde em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (art. 18º, §1º, INCISO “II”)

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 9°, inciso IX da IN 58/2022).

O Plano de Contratações Anual (PCA) é uma ferramenta essencial de gestão que visa orientar e organizar as aquisições e contratações do setor público, promovendo o alinhamento entre o planejamento orçamentário e as demandas administrativas. Esse instrumento permite maior previsibilidade, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

No entanto, a presente contratação — que tem como objetivo a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I, localizada no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, no município de Rondonópolis – MT — ainda não foi inserida no PCA vigente. Trata-se, contudo, de uma demanda prioritária, tendo em vista a necessidade de finalização de uma unidade já iniciada e atualmente indisponível para atendimento à população local.

Destaca-se que a presente contratação será custeada integralmente com recursos provenientes de verba federal, devidamente assegurados, o que reforça a necessidade de sua execução e a observância dos procedimentos formais de planejamento e controle.

Diante disso, após a conclusão deste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e mediante a definição do valor estimado da contratação, o projeto será devidamente incluído no Plano de Contratações Anual, em conformidade com os trâmites legais e os princípios do planejamento público. A inclusão posterior permitirá o adequado registro orçamentário, a vinculação à fonte de recurso e a devida publicidade nos meios oficiais.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “III”)

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e art. 9°, inciso II da IN 58/2022).

A empresa contratada deverá possuir comprovada capacitação técnica e experiência na execução de obras civis, conforme os serviços previstos nos projetos, memoriais descritivos e planilhas de serviços a serem apresentados.

A contratação será realizada na modalidade empreitada por preço unitário, conforme o inciso XXVIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que os projetos e as planilhas orçamentárias serão devidamente elaborados, com quantitativos definidos, permitindo a fixação de um preço fechado para a execução integral da obra.

4.1. Requisitos Técnicos da Contratação

- Os serviços a serem executados, e os materiais a serem aplicados e/ou substituídos, deverão abraçar as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas;

- A metodologia executiva a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;

- A definição do orçamento e do prazo de execução da obra, estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, visualizados no projeto;

4.2. Requisitos de Sustentabilidade

A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

- Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações da ANVISA;

- Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos;

- Sempre que possível, fazer uso de energia renovável;

- Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis.

- Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPIs necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de sua integridade física;

- Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento;

- Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação, empresas que tenham certificação ambiental.

4.3. Requisitos Normativos que Disciplinam os Serviços a Serem Contratados

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Decreto Municipal n° 11.685/2023 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Rondonópolis-MT, suas autarquias e fundações;

- Normas da ABNT, Especificações de Serviço e Normas do DNIT, e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (art. 18º, §1º, INCISO “III”)

Fundamentação: estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. (Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

A estimativa de valor da contratação será consolidada por meio de planilha orçamentária detalhada, a ser elaborada com base nos projetos e memoriais técnicos do empreendimento. A planilha contemplará os custos diretos e indiretos, bem como a aplicação do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), de acordo com a complexidade da obra e as exigências legais.

As quantidades dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado foram obtidas a partir da análise técnica dos referidos projetos, incluindo planta arquitetônica, estrutural, elétrica, hidráulica, prevenção e combate a incêndio, entre outros, assegurando maior precisão na elaboração do orçamento e no planejamento da execução.

A edificação conta com os seguintes ambientes e estruturas principais:

| ITEM | AMBIENTES PREVISTOS |
| --- | --- |
| 1 | SALA DE CME |
| 2 | SALA DE EXPURGO |
| 3 | BANHEIRO MASCULINO |
| 4 | BANHEIRO FEMININO |
| 5 | BANHEIROS PCD |
| 6 | BANHEIRO FUNCIONÁRIO |
| 7 | COPA |
| 8 | DML |
| 10 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |
| 11 | CONSULTÓRIO MÉDICO |
| 12 | SALA DE TRIAGEM |
| 13 | SALA DE INALAÇÃO |
| 14 | RECEPÇÃO |
| 15 | FÁRMACIA |
| 16 | ATIVIDADES COLETIVAS |
| 17 | SALA DE PROCEDIMENTO |
| 18 | SALA DE MEDICAÇÃO |
| 19 | RECURSOS HUMANOS |
| 20 | SALA DE ADMINISTRAÇÃO |

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR (art. 18º, §1º, INCISO “V”)

Fundamentação: levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar; (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

Considerando o objetivo da presente contratação, que é a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I com padrão técnico adequado às normativas de saúde pública, acessibilidade e segurança, foi realizado levantamento com base na necessidade real da população por melhorias na rede de atenção básica no município de Rondonópolis – MT, especialmente na região do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória.

A escolha pela conclusão da obra se mostra tecnicamente viável e alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e aos padrões de atendimento, uma vez que se trata de estrutura já iniciada, cuja finalização permitirá maior celeridade na disponibilização dos serviços e melhor aproveitamento dos recursos públicos já investidos.

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, apresentam-se como alternativas possíveis para o regime de execução:

- Empreitada por Preço Global (contratação da execução do serviço por preço certo e total, quando for possível definir previamente no projeto básico, com adequada precisão, as quantidades dos serviços a serem executados);

- Empreitada por Preço Unitário (contratação da execução do serviço por preço certo de unidades determinadas, nos casos em que o objeto, por sua natureza, apresente imprecisão nos quantitativos dos itens orçamentários, especialmente em obras remanescentes).

Nesse contexto, a solução a ser contratada é a execução da obra por empresa especializada, com base em projetos e levantamentos técnicos atualizados, em regime de empreitada por preço unitário, conforme o inciso XXVIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021. Tal alternativa proporciona maior controle sobre medições, custos e eventuais adequações necessárias durante a execução, assegurando economicidade, eficiência e segurança jurídica à contratação.

A modalidade de licitação adotada será a Concorrência, conforme disposto no art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, indicada para a contratação de obras e serviços especiais de engenharia.

A adoção da Concorrência fundamenta-se na legislação vigente, sendo uma modalidade ampla, isonômica e compatível com contratações de maior vulto, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam às exigências do edital. Dessa forma, promove-se a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “VI”)

Fundamentação: estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; (inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

O valor estimado contempla todos os insumos, serviços e encargos necessários à execução integral da obra remanescente da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, incluindo encargos sociais, fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e tributos incidentes.

Para a composição orçamentária, foram utilizadas referências oficiais, tais como SINAPI, ORSE e SICRO, além de valores de mercado devidamente justificados, especialmente considerando as particularidades inerentes a obras remanescentes, conforme preceitua a legislação vigente e os princípios da economicidade e eficiência.

A planilha orçamentária, contendo a estimativa detalhada dos custos para a conclusão da unidade, será parte integrante do processo licitatório e publicada oportunamente, garantindo a devida transparência do certame, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18º, §1º, INCISO “VII”)

Fundamentação: descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

A solução proposta contempla a conclusão da obra remanescente de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, no município de Rondonópolis – MT, estrutura voltada à oferta de serviços de atenção básica à saúde para a população local e áreas adjacentes. O projeto visa ampliar e qualificar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, garantindo maior resolutividade e contribuindo para a redução da demanda em outras unidades do município.

A edificação será concluída com base nos projetos arquitetônico e complementares existentes, devidamente atualizados, obedecendo aos parâmetros técnicos de acessibilidade, vigilância sanitária e eficiência operacional. Serão contemplados ambientes assistenciais e de apoio, projetados para garantir funcionalidade, segurança e conforto aos usuários e profissionais de saúde.

A execução será contratada sob o regime de empreitada por preço unitário, considerando as particularidades inerentes a obras remanescentes, possibilitando maior controle dos quantitativos efetivamente executados. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com os setores técnicos competentes.

A conclusão da obra atenderá a uma demanda concreta da população por serviços de saúde, consolidando-se como uma solução efetiva para a ampliação da cobertura da atenção básica no município.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “VIII”)

Fundamentação: justificativas para o parcelamento ou não da contratação; (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

Considerando a natureza da contratação — construção de uma edificação pública de saúde com múltiplos ambientes e sistemas interdependentes — não se recomenda o parcelamento da solução. Trata-se de um empreendimento único, cujos serviços estão integrados física e funcionalmente, exigindo gestão unificada e execução coordenada para garantir o cumprimento dos prazos, qualidade técnica e otimização dos recursos públicos.

A fragmentação contratual comprometeria o desempenho global da obra, podendo ocasionar incompatibilidades técnicas entre os diferentes executores, além de dificultar o controle, a fiscalização e a responsabilização contratual.

Dessa forma, a execução integral da obra por um único contratado, sob o regime de empreitada por preço unitário, mostra-se a alternativa mais eficiente e vantajosa para a Administração Pública, atendendo ao interesse público e ao princípio da economicidade.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18º, §1º, INCISO “IX”)

Fundamentação: demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

A execução da obra para conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória tem como principal resultado esperado o fortalecimento da rede municipal de atenção básica à saúde, por meio da ampliação e qualificação da estrutura física existente. O empreendimento visa atender, de forma planejada e estruturada, uma demanda já identificada da população por serviços básicos de saúde, otimizando o uso das unidades existentes e reduzindo a sobrecarga nos atendimentos de maior complexidade.

Dentre os principais resultados a serem alcançados com a contratação, destacam-se:

- Disponibilização de infraestrutura adequada, funcional e compatível com as normativas vigentes para atendimentos de atenção básica;

- Melhoria da capacidade de resposta do município frente à demanda de atendimento na região do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória e áreas adjacentes;

- Contribuição para a redução da sobrecarga em unidades de pronto atendimento, com direcionamento adequado dos atendimentos de menor complexidade;

- Estruturação de um serviço com acessibilidade, observando normas técnicas e requisitos legais de segurança, salubridade e conforto;

- Melhoria nos indicadores de saúde pública, com impacto positivo nas metas estabelecidas junto ao Ministério da Saúde;

- Aproveitamento eficiente de recursos públicos já investidos, por meio da conclusão de obra anteriormente iniciada;

- Disponibilização de uma base física e operacional apta a atender às demandas atuais e futuras da população.

A conclusão da obra está orientada para gerar ganho efetivo de eficiência no sistema local de saúde, com foco na resolutividade, no atendimento humanizado e na economicidade da gestão pública. Trata-se de um investimento estratégico, fundamentado em necessidades reais da população e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (art. 18º, §1º, INCISO “X”)

Fundamentação: providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

Para assegurar a adequada formalização do contrato e o pleno atendimento ao interesse público, serão adotadas, previamente à celebração contratual, as seguintes providências por parte da Administração Pública Municipal:

Por parte do contratado:

- Observar e cumprir as normas legais, técnicas e administrativas aplicáveis à execução de obras públicas;

- Executar os serviços em conformidade com os projetos, especificações técnicas e condições estabelecidas no Projeto Básico e demais anexos contratuais;

- Manter o padrão de qualidade estabelecido no projeto, utilizando materiais e técnicas compatíveis com a boa prática da engenharia;

- Comunicar formalmente qualquer ocorrência que comprometa a execução dos serviços ao Fiscal do Contrato;

- Prestar esclarecimentos e apresentar documentos sempre que solicitado pela Administração.

Por parte da Administração Pública Municipal:

- Realização da publicação do edital de licitação, conforme os ritos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021;

- Designar formalmente o(s) fiscal(is) do contrato, conforme os artigos 117 e 118 da Lei nº 14.133/2021, assegurando sua capacitação técnica;

- Providenciar a capacitação dos servidores envolvidos na gestão e fiscalização contratual, visando a melhoria contínua da atuação administrativa;

- Assegurar a disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação;

- Verificar o atendimento integral às exigências dos projetos e do planejamento previamente estabelecido, garantindo a segurança jurídica do processo.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18º, §1º, INCISO “XI”)

Fundamentação: contratações correlatas e/ou interdependentes; (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

Em análise geral, verifica-se que a presente contratação possui escopo definido e contempla todas as etapas necessárias para a conclusão da obra remanescente da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, de modo que não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes no âmbito do processo licitatório principal.

Entretanto, para que a unidade de saúde esteja plenamente apta a operar e atender à população com qualidade, serão necessárias contratações complementares, a serem realizadas de forma paralela ou posterior à execução da obra. Tais aquisições, embora não integrem o presente processo licitatório, são indispensáveis para a plena funcionalidade da edificação.

Entre as possíveis contratações complementares, destacam-se:

- Aquisição de mobiliário administrativo e assistencial;

- Aquisição de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares;

- Aquisição e instalação de equipamentos de informática e sistemas de comunicação.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18º, §1º, INCISO “XII”)

Fundamentação: descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

A execução da obra para conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória poderá ocasionar impactos ambientais típicos de empreendimentos da construção civil, especialmente no que se refere à geração de resíduos sólidos, emissão de poeira e ruídos, consumo de recursos naturais como água e energia elétrica, bem como intervenções pontuais na infraestrutura já existente.

Entretanto, tais impactos são considerados de baixa complexidade, previsíveis e mitigáveis, desde que sejam adotadas medidas preventivas e corretivas durante a execução dos serviços remanescentes, tais como:

- Destinação adequada dos resíduos sólidos, em conformidade com as normas ambientais vigentes;

- Controle da emissão de partículas e poluentes atmosféricos durante as atividades construtivas;

- Uso racional de água e energia ao longo da execução da obra;

- Redução da poluição sonora mediante utilização de equipamentos dentro dos padrões permitidos pela legislação;

- Controle adequado do descarte de efluentes e preservação das condições do entorno da obra.

A contratada deverá observar as normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como as diretrizes da Lei nº 6.938/1981, resoluções do CONAMA e demais legislações ambientais pertinentes.

Adicionalmente, a contratada deverá garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, assegurando condições adequadas para os trabalhadores envolvidos na execução da obra, especialmente no manuseio de ferramentas, equipamentos e materiais, conforme a legislação vigente.

A empresa contratada será integralmente responsável por quaisquer ações e/ou omissões relacionadas ao manejo de resíduos e rejeitos sólidos, líquidos ou derivados no canteiro de obras, devendo promover sua remoção e destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação aplicável.

A fiscalização quanto ao atendimento das exigências ambientais e de segurança será realizada pela Administração Pública Municipal, assegurando a conformidade das ações com os padrões técnicos e sustentáveis estabelecidos.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §1º, INCISO “XIII”)

Fundamentação:  posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.; (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Seção VI do Decreto Municipal 11.685/2023).

A partir das análises desenvolvidas neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se que a contratação para a execução da obra remanescente da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I do Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória é plenamente viável, estratégica e devidamente justificada diante das necessidades identificadas na rede pública de atenção básica à saúde no município de Rondonópolis – MT.

A proposta atende a uma demanda concreta da população por serviços básicos de saúde na região e se apresenta como alternativa eficiente para a melhoria do fluxo de atendimentos, contribuindo para a redução da sobrecarga nas unidades de pronto atendimento e para o fortalecimento da atenção primária.

A definição do escopo, a existência de projetos técnicos e levantamentos atualizados, bem como a adoção da empreitada por preço unitário como regime de execução, asseguram maior previsibilidade, controle e eficiência à contratação, especialmente considerando as particularidades inerentes a obras remanescentes, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade dos serviços a serem executados.

O valor estimado da obra é de R$ 804.901,35, devendo estar compatível com a disponibilidade orçamentária e com os recursos financeiros assegurados para sua execução. Ressalta-se que a estimativa foi elaborada com base em referências oficiais e critérios técnicos, garantindo aderência aos princípios da economicidade e eficiência.

Diante do exposto, recomenda-se a continuidade do processo administrativo com vistas à formalização da contratação, por meio de licitação na modalidade Concorrência, conforme disposto no art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, assegurando ampla competitividade, isonomia entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Rondonópolis, 15 de MARÇO de 2026.

Débora Betânia de Carvalho Santos

Gerente de Departamento de Engenharia e Arquitetura - Saúde

Portaria nº 38.086/2025